BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

| 1.0 XÁC ĐỊNH DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến |
| Mô tả | Xây dựng một hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến cho phép người dùng tham gia làm bài thi ở nhiều môn học khác nhau. Hệ thống cung cấp các chức năng cho học viên, giảng viên nhằm quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, thi trắc nghiệm và xem kết quả |
| Người bảo trợ | Phạm Trọng Huynh |
| Quản lý dự án | Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng nhóm, chịu trách nhiệm quản lý tiến độ, phân công công việc và báo cáo kết quả cho giảng viên hướng dẫn. |
| Đội ngũ dự án | Nguyễn Tiến Đạt: Phụ trách phát triển Backend, Cơ sở dữ liệu, Kiểm thử (Testing). Nguyễn Thị Thanh Hiền: Phụ trách Phân tích & Thiết kế hệ thống, phát triển Frontend (UI/UX), tài liệu và trình bày. |
| Nguồn lực | SpringBoot, SQL Server, Flutter, Lucidchart, GitHub, Postman |

2.0 LÝ DO THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Nhu cầu tổ chức thi trực tuyến ngày càng phổ biến trong môi trường học tập - Giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí in ấn, chấm thi thủ công - Hỗ trợ giảng viên dễ dàng quản lý câu hỏi, đề thi và theo dõi kết quả học viên - Hỗ trợ học viên có thể ôn luyện, làm bài và xem lại lịch sử thi mọi lúc

3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến có đầy đủ các chức năng cơ bản cho hai nhóm người dùng: giảng viên và học viên - Giảng viên có thể quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi và xem kết quả học viên - Học viên có thể đăng ký, đăng nhập, làm bài thi trắc nghiệm và xem kết quả thi - Đảm bảo giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dữ liệu được lưu trữ an toàn

4.0 PHẠM VI DỰ ÁN

- Dự án tập trung vào việc xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến ở mức nguyên mẫu (prototype), phục vụ cho mục đích học tập và mô phỏng quy trình quản lý phần mềm trong học phần quản lý dự án. - Bao gồm các chức năng cơ bản sau: - Đăng ký tài khoản: Cho phép người dùng khởi tạo tài khoản mới để truy cập hệ thống. - Đăng nhập hệ thống: Xác thực thông tin người dùng trước khi sử dụng các chức năng khác. - Thi trắc nghiệm: Học viên tham gia làm bài thi theo đề được giao. - Xem kết quả thi: Học viên có thể xem điểm số và kết quả chi tiết của các bài thi đã thực hiện. - Quản lý ngân hàng câu hỏi: Giảng viên thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa câu hỏi phục vụ cho việc tạo đề thi. - Tạo đề thi: Giảng viên xây dựng đề thi dựa trên ngân hàng câu hỏi sẵn có. - Quản lý đề thi: Cho phép giảng viên cập nhật, điều chỉnh và theo dõi các đề thi đã tạo. - Phạm vi áp dụng: Người dùng tương tác với ứng dụng thông qua giao diện di động (Flutter) trong môi trường thử nghiệm nội bộ.

| 5.0 SẢN PHẨM BÀN GIAO DỰ ÁN CHÍNH |  |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mô tả |
| Bản tôn chỉ dự án | Mô tả mục tiêu, phạm vi, tiến độ, rủi ro và đội ngũ thực hiện |
| Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm | Bao gồm chức năng, luồn nghiệp vụ của giảng viên và học viên |
| Tài liệu thiết kế hệ thống | Biểu đồ Use Case, mô hình CSDL |
| Cơ sở dữ liệu | Thiết kế trên SQL Server |
| Ứng dụng nguyên mẫu | Phiên bản demo giao diện và chức năng cơ bản bằng Flutter |
| Slide thuyết trình | Tóm tắt nội dung và minh họa mô hình hoạt động của dự án |

| 6.0 NGÀY HOÀN THÀNH CÁC MỐC TIẾN ĐỘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Sự kiện/Mốc công việc chính | Thời gian thực hiện |
| 1 | Tổng quan về dự án |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu, xác định đối tượng sử dụng | 28/08/2025 – 30/08/2025 |
| 1.2 | Xác định phạm vi, mục tiêu | 31/8/2025 – 1/9/2025 |
| 1.3 | Hoàn thiện bản tôn chỉ dự án | 02/09/2025 – 02/09/2025 |
| 2 | Phân tích và Thiết kế hệ thống |  |
| 2.1 | Phân tích quy trình nghiệp vụ | 03/09/2025 – 05/09/2025 |
| 2.2 | Thiết kế sơ đồ Usecase | 06/09/2025 – 08/09/2025 |
| 2.3 | Thiết kế CSDL | 09/09/2025 – 12/09/2025 |
| 3 | Phát triển Backend |  |
| 3.1 | Thiết lập môi trường | 13/09/2025 – 14/09/2025 |
| 3.2 | Module Quản lý người dùng (API đăng ký, đăng nhập) | 15/09/2025 – 18/09/2025 |
| 3.3 | Module Quản lý ngân hàng câu hỏi (CRUD) | 19/09/2025 – 22/09/2025 |
| 3.4 | Module Thi trắc nghiệm (Làm bài, Xem kết quả) | 23/09/2025 – 26/09/2025 |
| 3.5 | Module Quản lý đề thi (Tạo, Cập nhật, Danh sách) | 27/09/2025 – 30/09/2025 |
| 3.6 | Kiểm thử API test Postman | 01/10/2025 – 02/10/2025 |
| 4 | Phát triển Frontend |  |
| 4.1 | Giao diện đăng ký, đăng nhập | 13/09/2025 – 15/09/2025 |
| 4.2 | Màn hình chọn đề thi, hiển thị câu hỏi, chọn đáp án | 16/09/2025 – 20/09/2025 |
| 4.3 | Màn hình hiển thị điểm, danh sách bài đã làm | 21/09/2025 – 24/09/2025 |
| 4.4 | Màn hình tạo câu hỏi, tạo đề thi | 25/09/2025 – 28/09/2025 |
| 5 | Kiểm thử (Testing) |  |
| 5.1 | Test API, logic nghiệp vụ | 29/09/2025 – 01/10/2025 |
| 5.2 | Test luồng người dùng, giao diện | 02/10/2025 – 05/10/2025 |
| 6 | Triển khai và báo cáo |  |
| 6.1 | Chuẩn bị slide thuyết trình | 26/10/2025 – 26/10/2025 |
| 6.2 | Báo cáo | 27/10/2025 – 27/10/2025 |

| 7.0 CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trong | Mô tả vấn đề |
| Cao | Thiếu kinh nghiệm triển khai tích hợp đa nền tảng |
| Thấp | Cần đảm bảo bảo mật dữ liệu và xác thực người dùng an toàn |
| Trung bình | Duy trì kết nối ổn định giữa API và cơ sở dữ liệu SQL Server |
| Thấp | Giao diện cần tối ưu thêm cho trải nghiệm người dùng |

| 8.0 RỦI RO |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng | Mô tả rủi ro |
| Cao | Lỗi xác thực hoặc đăng nhập khiến người dùng không thể truy cập hệ thống |
| Trung bình | Mất dữ liệu người dùng do lỗi kết nối |
| Thấp | Giao diện hiển thị lỗi không tương thích với một số kích thước màn hình |
| Cao | Tiến độ nhóm bị chậm do chia công việc hoặc kiểm thử không kịp tiến độ báo cáo |

9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

- Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi nghiêm trọng khi demo. - Người dùng (giảng viên và học viên) có thể thực hiện đầy đủ các chức năng: đăng ký, đăng nhập, làm bài, xem điểm, tạo đề, quản lý câu hỏi. - Dữ liệu được lưu trữ an toàn, đồng bộ và hiển thị chính xác. - Giao diện thân thiện, thao tác dễ hiểu, có thể chạy ổn định trên thiết bị di động Android. - Báo cáo, tài liệu và demo được hoàn thiện, nộp đúng hạn. - Cả hai thành viên đều tham gia và đóng góp rõ ràng trong quá trình phát triển và báo cáo.

10.0 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG QUAN TRỌNG

- Hoàn thành đúng tiến độ - Phân công công việc rõ ràng, phối hợp hiệu quả giữa Backend và Frontend - Cơ sở dữ liệu thiết kế logic, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu - Ứng dụng đạt trải nghiệm người dùng tốt, kết quả thi và điểm số hiển thị chính xác